地质灾害治理工程设计、勘查合同

项目名称：__________________________

项目地点:____________________________

合同编号：____________________________

委托方：_____________________________

设计方：_____________________________

签订日期：

根据《中华人民共和国合同法》和《地质灾害防治条例》等法规，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条  本合同工程为________________________________地质灾害治理工程地质勘查、施工图设计服务。

1、主要工作内容：

（1）地质勘查

本次边坡勘查主要通过地质调查和钻探的方法，查明场区边坡的工程地质条件，对边坡的稳定性做出评价，为治理设计提供基础地质资料，本次勘查具体任务为：

1）查明边坡的地形、地貌特征，确定边坡工程地质和水文地质条件；

2）查明边坡区域汇水面积、汇水条件、排水坡度、汇水区地貌特征和植被等情况；

3）查明边坡区域地下水类型、水位、水量、补给和动态变化，岩土的透水性和地下水的出露情况；

4）查明边坡范围内岩土层的类型、成因、性状、覆盖层厚度、基岩面的形态和坡度、岩石风化和完整程度；

5）查明边坡的形态、坡角、结构面产状和性质等，明确边坡可能的破坏形式；

6）查明不良地质现象的范围和性质，地质环境条件，以及岩体结构类型、结构面性状、组合关系、力学强度、闭合属性、贯通情况和岩性特征、风化程度等；

7）评价边坡的整体稳定性和局部稳定性，并提出地质灾害隐患点整治措施和监测方案的建议；

8）提供验算边坡稳定性、变形和设计所需的设计参数，以及结构面验算所需的设计参数；

9）对需进行抗震设防的边坡提供设防烈度或地震动参数；

10）提出边坡整治设计、施工注意事项的建议。

（2）边坡治理设计

__________________地质灾害治理设计含方案设计和施工图设计，主要设计内容有：

1）圈定地质灾害隐患点治理范围；

2）对设计方案进行比选，确定技术可行、经济合理同时考虑与周边环境协调的治理方案。

3）对地质灾害隐患点排水进行系统设计；

4）对地质灾害隐患点加固进行系统设计；

5）对地质灾害隐患点绿化进行系统设计；

6）提供地质灾害隐患点治理重要施工工艺的技术要求；

7）提供施工监测要求和应急措施；

8）提供主要工程量和造价概算；

（3）设计方案评审工作

待方案图设计完成后，提交方案设计图至专家进行评审，方案设计图通过市国土资源局组织的专家组评审并获得评审意见书，及时按专家组意见修改完善。

（4）施工图审查工作

方案设计图通过专家评审并修改完善后形成施工图，提交施工图至有资质的第三方审图机构审查并通过审查工作，获得施工图审查合格证。

2、履行期限、地点和方式

（1）签订双方合同后，开始进行野外工作，地质勘查工期__天，边坡治理设计工期__天，专家评审工期__天，施工图审查工期___天，总工期__天。

（2）履行地点：江苏省常州市。

3、成果提交份数

提交《_________地质灾害治理工程施工图》纸质版__套，电子版___套，施工图审查合格证书___套。

4、付款方式

（1）服务费用：本项目采取总价包干方式承包，地质勘查、施工图设计、专家评审、施工图审查费等总费用为人民币___________，所有费用由甲方全额支付。

（2）支付方式：本项目费用共分___阶段进行支付，各阶段付费时间和金额如下表：

| - 付费次序 | - 总费用（%） | - 付费额（元） | - 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 第一次付费 | - 总费用×30% |  | - 合同签订后10天内 |
| - 第二次付费 | - 总费用×60% |  | - 施工图审查合格并提交成果图后10天内 |
| - 第三次付费 | - 总费用×10% |  | - 施工工程竣工验收合格后10天内 |

第四条  甲方的协作事项：

1、对乙方开展项目工作提供必要的协助和方便条件；

2、按照合同条款支付相关费用。

第五条  双方权利及义务

- 甲方的权利、义务

1.1 甲方的权利：

1) 甲方有权对乙方编制的本项目《设计方案》进行审核，有权询问、监督、检查乙方工作进展情况及相关内容。

2) 如甲方认为乙方指派的专业设计人员不按本合同约定履行乙方职责和义务，甲方有权要求乙方在甲方规定时间内更换设计人员。

1.2 甲方的义务：

1)  负责乙方与本项目工程其他服务有关的第三人之间的协调工作（包括乙方要求第三人提供有关资料），为乙方工作提供外部条件。

3) 指派相关人员负责与乙方联络，协调监督乙方的工作。

4)  按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

- 乙方的权利、义务

2.1乙方的权利：

1)当甲方提供的资料不明确时，乙方有权向甲方提出书面报告并要求回复。

2)提供设计方案的建议权。

3) 按本合同约定获得相应设计服务报酬。

2.2乙方义务：

1)乙方应根据采购文件及合同要求，收集资料、现场踏勘。

2) 乙方必须服从甲方和监理单位的管理，进度计划必须服从甲方及监理单位的安排，必须满足工程施工进度的需要。

3) 乙方按合同约定派出足够的设计技术人员和设备，完成甲方所委托的本合同约定设计范围内的业务。

4)乙方严格按照有关规范、规程、标准的要求进行设计，出具客观、准确、公正、真实的设计报告，并要对设计结果负责，对设计结果保密。

5)乙方提供的设计报告等文件，应符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同约定的内容和质量要求。设计结束后，在规定的时间内提供专业的设计报告。

6)乙方负责设计全过程资料和报告的整理、打印、复印、装订等工作。乙方提交的设计报告/成果必须完全满足国家和地方有关规范、规程和有关标准的要求，并对其设计结果负责。

第六条  技术情报和资料的保密：

1、各自对对方提供的技术资料负有保密义务，除事先取得对方同意外，不得将对方的技术资料转让给第三方；

2、乙方在履行合同过程中借用甲方或管理方的技术资料，在本合同任务完成后，全部归还给对方；

3、本条规定在本合同终止后亦有效。

第七条  知识产权

      - 乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第八条  双方确定：

- 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术设计工作成果所完成的新的技术成果，归双方所有。

- 在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归双方所有。

第九条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定_______为甲方项目联系人，乙方指定_______为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

        - ____________________________；

        - ____________________________；

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另外一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1、不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的、无法终止的、不可预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、罢工等等。

2、合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力时间持续的时间，但也不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

3、如乙方逾期递交成果之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

4、由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定递交成果验收时，乙方应立即以书面形式通告甲方，证明事故的存在。

5、在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在并持续影响达60天以上，甲乙双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同。这时，甲乙双方均不互提出索赔，甲方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。

第十一条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁，或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

第十二条  本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

第十三条  其它

1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

2、在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。甲乙双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.相关文件送达地址的确认：

甲方：

乙方：

5、本合同共六份，甲乙双方各执三份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

甲方法定代表或授权代表（签字）：       乙方法定代表或授权代表（签字）：

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

开户账号：                            开户账号：

日    期：                             日    期：